**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ ОТДЫХА**

**«СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕСКИ» В П.АНГАРСКИЙ**

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Организация зоны отдыха «Серебряные пески» в п.Ангарский | | | | | | |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий. | | | | | | |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Решение Думы муниципального образования «Ангарский» №4/161-дмо от 14.06.2022 года «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ангарский» до 2036 года» | | | | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - [4.4](#P233)): | Х | | | | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек[[1]](#footnote-1) | 1. Баранова В.И.; 2. Ширяева И.К..; 3. Крюкова О.В.; 4. Морозов С.Н.; 5. Шалонов Б.А.; 6. Шалонова О.В.; 7. Фетисова С.В.; 8. Ермакова Т.Ю.; 9. Быкова В.В.; 10. Воронина Л.Ю. | | | | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  | | | | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  | | | | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  | | | | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Поселок Ангарский располагается на берегу реки Ангары (Братского водохранилища) и является населенным пунктом, куда в летний период приезжает огромное количество отдыхающих не только из Аларского района, но и из других городов и поселков Иркутской области. Привлекает чистый песчаный берег, плавное понижение глубины, прекрасная природа. Отдыхающие устанавливают палатки в черте поселка и живут на берегу по несколько дней. Но не благоустроенность стихийной зоны отдыха является проблемой как для местных жителей поселка (население которого на 01.01.2024 года составляет 623 человека), так и для самих отдыхающих. Элементарное отсутствие туалетов создает экологическую проблему местного уровня. Приезжающие устраивают антисанитарию в черте береговой зоны отдыха. Поэтому, в первую очередь, необходимы биотуалеты с резервуарами большого объема, которые будут чиститься при помощи ассенизаторской машины. Территорию для отдыха нужно увеличить, облагородить небольшими беседками со столиками, скамейками и лежаками. Нужно оборудовать площадку для пляжного волейбола. Рядом с зоной отдыха находится полуразрушенное здание советских времен. Демонтировать остатки каменных стен затруднительно, поэтому в рамках данного проекта при помощи настенных графити планируется создание арт-объекта «Ангара Байкаловна» | | | | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В случае реализации данного проекта в п.Ангарский появится комфортное и безопасное место отдыха для жителей и гостей поселка. Заметно увеличится количество приезжающих сюда отдыхающих, что положительно скажется на социально-экономическом развитии муниципального образования и на повышении благосостояния жителей, которые смогут продавать излишки сельскохозяйственной продукции приезжающим отдыхающим. У местных предпринимателей появится место, где выгодно будет поставить торговую палатку с охладительными напитками, мороженым, сладостями и т.д. | | | | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 1 100 000,0 руб., в том числе приобретение беседок, скамеек, лежаков, биотуалеты и т.д.- 800 000,0 руб., организация обустройства и оснащения волейбольной площадки- 300 000,0 рублей | | | | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 110 000,0 | | | | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 01.01.2025 г. - 31.10.2025 г. | | | | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х | | | | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. | | Имущественная форма | | | | Да/нет |
| 1 | | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | | | | да |
| 2 | | предоставление специальной и специализированной техники | | | | да |
| 3 | | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | | | | нет |
| 4 | | предоставление материалов (расходных материалов) | | | | нет |
| 5 | | другие формы (*расшифровать*) | | | | нет |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. | | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан,  человек | | |
| 1 | | Разгрузка пиломатериала | | 15 | | |
| 2 | | Уборка территории | | 17 | | |
| ИТОГО | | | | 32 | | |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х | | | | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Ангарское сельское поселение | | | | | | |
| 11.2 | населенный пункт | п.Ангарский | | | | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский, береговой участок вдоль п.Ангарский по направлению на северо-восток | | | | | | |
| 12 | Количество благополучателей - всего (человек) | 774 | | | | | | |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан | | | | | 49 | |
| по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | | | | | 107 | |
| Всего: | | | | | 156 | |
| 14 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержи | | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) | | | |
| 1. | публикации в средствах  массовой информации | | Печатное средство массовой  информации «Ангарский вестник» от 03.08.2024  Специальный выпуск №2 | | | |
| 2. | размещение в сети «Интернет» | | <https://xn----8sbalwehce1a9am2d.xn--p1ai/novosti/36797/?clear_cache=Y> | | | |
| 3. | размещение в социальных сетях | | <https://vk.com/id761357999?w=wall761357999_18> ,  <https://ok.ru/angarstroy/topic/157172345417770> | | | |
| 4. | размещение на информационных стендах | |  | | | |
| 5. | другие виды (расшифровать) | |  | | | |
| 15 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89021744178 | | | | | | |
| E-mail: vera-daranova1970@yandex.ru | | | | | | |

1. В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право. [↑](#footnote-ref-1)